重庆工程职业技术学院

校园内自建房结构安全隐患消除服务

招标文件

重庆工程职业技术学院（以下简称“招标人”），准备近期对校园内自建房结构安全隐患消除服务采取校内招标方式进行采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 中标人数（名） | 备注或其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园内自建房结构安全隐患消除服务（详细工作内容见下） | 298000 | 无要求 | 1 | 无 |

注：投标人名称须与报名名称相符，才具备竞标资格。

| 序号 | 分项项目名称 | 详细招标参数（或服务要求） | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有垃圾转运场彩钢棚 | 在现有彩钢棚的基础上进行建筑设计、结构设计或加固设计（包括但不限于构件更换、构件补强、除锈、防腐等），设计图纸通过校方确认后，根据图纸对其进行加固施工，消除安全隐患。 | 348㎡ |  |
|  | 第四教学楼一楼材料堆场玻璃棚 |  | 90㎡ |  |
|  | 1-8公寓一楼自行车遮雨彩钢棚（8处） |  | 576㎡ |  |
|  | 9公寓一楼自行车遮雨彩钢棚（1处） |  | 90㎡ |  |
| 2 | 园林工程技术实训基地彩钢棚 | 对现有彩钢棚进行拆除作业、产生的废料、垃圾等清运至校外，由中标单位进行处理。棚子内砖砌池子、砂石、苗木等由艺设学院自行处置。 | 660㎡ |  |

二、施工工期要求

合同签订后90个日历日完成（因非中标单位原因导致的工期延误，经书面形式向招标人申请获得招标人同意后可顺延）。

- 三、资质要求：

1.设计资质：满足建筑设计乙级及以上资质。

2.施工资质：满足建筑施工总承包三级及以上资质、钢结构工程专业承包三级及以上资质或者特种工程专业承包（结构补强）资质，三者任意一种资质即可。同时应具备安全生产许可证。

3.允许设计单位和施工单位组成联合体投标。

- 四、其他要求

1.要求设计风格和现状整体风格不变，所用加固材料和现有材料保持一致。

2.设计完成后，报送招标人确认后，再施工。

2.本项目实行总价包干，不设置质保金。

3.未尽事项由双方在采购合同中详细约定。

五、验收方式

经学校委托的第三方房屋鉴定机构进行安全鉴定并出具相应报告，要求鉴定合格且满足业主单位正常使用。

六、支付方式

1.第三方鉴定机构出具鉴定合格报告后 30 个日历日内一次性支付全部合同款项（中标单位按合同约定应承担的违约金、赔偿金等其他费用，招标人有权在项目合同款中抵扣，如遇寒暑假支付时间顺延且不计算利息。）

2.招标人向中标单位付款前，中标单位须向招标人提供合法、真实的增值税普票。

- 七、踏勘现场

投标人自行踏勘现场，并核对工程量。投标人还应当充分了解施工现场位置、道路、装卸限制、水电施工条件等任何其它足以影响报价的情况，并自行考虑到报价中。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。无论是否到现场，参与投标的投标人均视作已到现场查看，踏勘费用自理（踏勘联系人：李小华，联系电话：13752949855。备注：请在工作日的每日8:30-11:30，14:00-16:30时间段联系，主动配合招标人做相应的疫情防控措施，否则将不予进校）。

- 八、投标报价原则

本项目为固定总价包干价。投标人所报的总价报价应综合考虑完成所有施工内容的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、规费、税金、组织措施费和技术措施费、缺陷修复以及市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用及相关费用等即报价总价需包括为完成本项目所涉及的全部费用，招标人不会再支付除合同金额外的任何费用。

九、投标报价文件要求

投标报价资料应包含：报价函；法定代表人身份证明（身份证原件备查）；营业执照（提供复印件，原件备查）；资质证书（提供复印件，原件备查）。

注：1.以上所有资料装订成册，逐页加盖报价单位公章，密封提交，密封袋上加盖报价单位公章。提供复印件，原件备查。

- 十、评审方法

本项目采用最低价评标法，即在满足资格条件的情况下报价最低的，为本项目中标单位。（如出现两个或者多个相同报价最低，则在相同报价中采用随机抽取法确定本项目中标单位）

十一、投标报价文件递交注意事项

（一）凡有意参加投标的单位，请在重庆工程职业技术学院官方网站（https://www.cqvie.edu.cn/）“招标信息”栏网上下载本项目招标文件、《招标文件发售登记表》等所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标文件全部内容。

（二）招标文件公告期限：自询价公告发布之日（2022年9月5）起3个工作日。

（三）报名及招标文件售卖

1.报名和招标文件售卖：2022年9月 5日-2022年9月7日17:00时（周末、法定节假日除外）。

2.招标文件售价：300元/份（售后不退）

3、报名方式：在报名和招标文件发售期内，投标人通过其银行基本账户以转账方式购买招标文件。不接受现场报名方式，由投标人在报名期限内向招标人提交《文件发售登记表》（扫描件）（格式见招标文件附件），收件人：彭老师，收件邮箱383773391@qq.com。投标人未按规定方式报名导致其投标文件被拒收的，其责任由供应商自行承担。

4、报名成功条件：文件制作费以规定方式足额缴纳且在报名期限内到账；《文件发售登记表》以规定的时间及方式向招标人提交。

5、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（四）投标文件递交地点：重庆工程职业技术学院办公楼三楼1325室（重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号）（所有参与报价的单位，必须派代表在指定时间到达现场）

（五）递交投标文件开始时间：2022年9月8日北京时间13:30。

递交投标文件截止时间：2022年9月8日北京时间14:00。

（六）开标时间：2022年9月8日北京时间14:00 。

特别提醒：1.开标当天限（授权代表或法定代表人）1人进入招标人单位开标现场。该人员7天内如未离渝，凭24小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码（绿码）进校;低风险地区来渝返渝人员，需提供48小时内核酸检测阴性证明，即抵渝后3天内进行2次核酸检测（2次采样间隔至少24小时，2次检测结果未出前将被拒绝进校），同时凭健康码/行程码（绿码）进校；高中风险地区来渝人员，将被禁止进校。未按规定办理相关事项导致被拒绝的，后果自行承担。

（七）招标文件制作费账户

户  名：重庆工程职业技术学院

开户行：建行上桥分理处

账  号：50001053700050001096

- 十二、其它有关规定

1.本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆工程职业技术学院官方网站（https://www.cqvie.edu.cn/）“招标信息”栏网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

2.超过投标文件截止时间递交的投标文件，恕不接收。

3.投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

4.投标人必须按文件“九、投标报价文要求及附件1”的格式要求制作投标文件，文件内容应完整、清晰、无涂改。

若因文件内容模糊、不完整、规定的签字盖章的地方未签字盖章而导致无法进行评审或者影响评审，由此造成的无效投标后果由投标人自行承担。

十三、联系方式

采购经办人：彭  媛   电  话：023-61065481

项目负责人：张秋平   电  话：13399800648

地      址：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号

- 十四、附件资料

附件1： 投标文件内容及格式

附件2：《招标文件发售登记表》

附件1：

重庆工程职业技术学院

校园内自建房结构安全隐患消除服务

- 投标文件

投标单位名称：（公章）

日期：    年    月     日

重庆工程职业技术学院

校园内自建房结构安全隐患消除服务

报 价 函

重庆工程职业技术学院：

我单位（单位名称），就招标人校园内自建房结构安全隐患消除服务项目报价事宜声明如下：

我单位经现场考察并核对工程量后，对招标文件中的信息及要求无异议，我单位报价为人民币             元，大写：             。

| 序号 | 分项项目名称 | 详细招标参数（或服务要求） | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有垃圾转运场彩钢棚 | 在现有彩钢棚的基础上进行建筑设计、结构设计或加固设计（包括但不限于构件更换、构件补强、除锈、防腐等），设计图纸通过校方确认后，根据图纸对其进行加固施工，消除安全隐患。 | 348㎡ |  |
|  | 第四教学楼一楼材料堆场玻璃棚 |  | 90㎡ |  |
|  | 1-8公寓一楼自行车遮雨彩钢棚（8处） |  | 576㎡ |  |
|  | 9公寓一楼自行车遮雨彩钢棚（1处） |  | 90㎡ |  |
| 2 | 园林工程技术实训基地彩钢棚 | 对现有彩钢棚进行拆除作业、产生的废料、垃圾等清运至校外，由中标单位进行处理。棚子内砖砌池子、砂石、苗木等由艺设学院自行处置。 | 660㎡ |  |

报价单位名称（盖章）:

法定代表人或授权委托人（签字）：

项目负责人：

地址：

电话：

年     月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：	（公章）

年月日

法定代表人身份证正面复印件（国徽面）

法定代表人身份证背面复印件（头像面）

营业执照

资质证书

安全生产许可证

（结束）